Titolo del documento:
Sviluppo Applicazione

# Organizzazione del lavoro
Per ogni deliverable il gruppo si è ritrovato, solitamente nei giorni appena successivi alle lezioni dedicate, per suddividere il lavoro tra i componenti in base alle loro capacità e interessi. Le decisioni riguardanti la divisione del lavoro e l’organizzazione generale del progetto venivano discusse a livello paritario tra i membri, in modo da tenere presenti le opinioni di tutti e pianificare al meglio lo sviluppo. Spesso si lavorava in prossimità durante le ore vuote della giornata universitaria per eventuali scambi di opinioni e consigli. Tutti i membri hanno lavorato anche individualmente al di fuori della sede universitaria sulle parti di progetto che erano state decise negli incontri di gruppo. In genere due membri del gruppo lavoravano insieme ad una parte di progetto, di modo che si avesse un confronto e uno scambio immediato, mentre il terzo membro controllava il lavoro terminato ed esprimeva la propria opinione ed eventuali migliorie applicabili.
Per i grafici presentati nei documenti è stato utilizzato LucidChart, per le grafiche del front-end del D1 è stato utilizzato Canva. Tutti i documenti sono stati scritti con LibreOffice Writer. Nell’ambito della programmazione sono stati utilizzati Visual Studio Code (per la programmazione in html, javascript e css), MongoDB e NodeJS. È stato utilizzato GitHub per la condivisione di file tra i membri.
# Ruoli e attività
Componente del team	Ruolo	Principali attività
Alessia Laghezza	Progettista / Sviluppatore	Si è occupata principalmente della scrittura delle API. Ha sviluppato buona parte del diagramma delle classi. Ha contribuito a tutti i deliverable, in particolare al D3 e al D4
Anna Metelli	Progettista / Analista	Si è occupata principalmente delle fasi di analisi e progettazione del lavoro. Ha sviluppato il design front-end. Si è occupata della scrittura dei documenti. Ha contribuito a tutti i deliverable, in particolare al D1 e al D2
Alessio Novel	Project leader / Sviluppatore	Si è occupato principalmente della programmazione del front-end. Ha sviluppato buona parte del diagramma delle componenti. Si è occupato della sottomissione dei deliverable. Ha contribuito a tutti i deliverable, in particolare al D2 e al D4

# Carico e distribuzione del lavoro
Di seguito è riportata una tabella rappresentante le ore di lavoro dedicate ad ogni deliverable per ogni membro del progetto. [spiegare perché qualcuno ha piu ore e robe così]
	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
Alessia Laghezza
Anna Metelli
Alessio Novel
TOT

# Criticità
La principale criticità presentatasi durante lo sviluppo del progetto è stata la positività di Alessio Novel al Covid-19 nel periodo del D3. Il gruppo si è organizzato per continuare il lavoro a distanza con l’utilizzo di videochiamate ma la comunicazione e il confronto sono stati più complessi.
Non si sono presentati particolari problemi sulla suddivisione dei lavori del progetto, in quanto i membri del gruppo erano interessati o già pratici di argomenti differenti tra loro.
# Autovalutazione
Riteniamo di aver lavorato con dedizione e costanza al progetto durante l’evoluzione del semestre. Si sarebbe potuto sviluppare ulteriormente il D4 se avessimo impegnato più tempo.
Sulla base di queste considerazioni e dalla qualità del lavoro svolto da ognuno dei membri le autovalutazioni sono le seguenti.
	TOT
Alessia Laghezza
Anna Metelli
Alessio Novel